# DevPilot 開発仕様書

DevLink × TestPilot 統合構想 / Flutter × Android × Windows

Touch. Tell. Test.

実機スマホを触りながら、AIに「ここを直して」と伝え、その操作をテストへ育てる開発支援ツール。

| 文書 | 内容 |
| --- | --- |
| 対象 | DevPilot Mobile（Flutter）＋ DevPilot Agent/Desktop（TypeScript/Node.js、Tauri＋React） |
| 基準版 | 製品ロードマップ v0.1 - v1.0 / 本仕様書 v1.0 |
| 作成日 | 2026-08-25 |
| 主対象読者 | 初めて開発仕様書を読む人、実装担当者、Codex |
| ステータス | 実装開始可能なベースライン仕様 |

# 目次

| 1. | 文書の目的と確定事項 |
| --- | --- |
| 2. | 製品定義とユーザー価値 |
| 3. | 対象範囲・バージョン計画 |
| 4. | 用語集（初心者向け） |
| 5. | ユーザーと代表シナリオ |
| 6. | システム構成 |
| 7. | Adapter設計とFlutter制御 |
| 8. | 主要ワークフロー |
| 9. | 全12画面の仕様 |
| 10. | 通信設計（HTTP / WebSocket / QR） |
| 11. | データ構造 |
| 12. | Agent / Desktop詳細設計 |
| 13. | Mobile詳細設計 |
| 14. | AI / Codex連携と権限 |
| 15. | ディレクトリ構成 |
| 16. | エラー処理と復旧 |
| 17. | セキュリティ・プライバシー |
| 18. | 非機能要件 |
| 19. | テスト方針 |
| 20. | 実装順と作業分解 |
| 21. | MVP完成条件 |
| 22. | ロードマップ |
| 23. | 非対応範囲 |
| 24. | リスク・判断ルール |
| 25. | 付録A. API一覧 |
| 26. | 付録B. 参考資料 |

設計上の原則 DevPilotはデバッガを再発明しない。Flutter公式MCPを最優先で使い、不足する能力だけFlutter CLI / VM Service / ADBで補う。fdbは将来Adapterとして追加する。

# 1. 文書の目的と確定事項

本書は、DevPilotをCodexへ渡して実装を開始できるレベルまで具体化した開発仕様書である。初心者が『何を作るのか』を理解でき、実装者が『どの画面・API・状態・データを作るのか』を判断できることを目的とする。

## 1.1 確定した製品判断

| 項目 | 確定内容 |
| --- | --- |
| 製品形態 | スマホ単体ではなく、MobileとWindows Agent/Desktopの2つで1製品 |
| 開発対象 | Flutter製Androidアプリ。開発PCはWindows 11 |
| 中心体験 | Point & Fix：スクショ上で場所を示し、AI修正後にHot Reload |
| テスト構想 | TestPilot：操作記録を中間JSONにし、integration_testを生成・実行 |
| Flutter制御 | Flutter公式MCPを第一候補。CLI / VM Service / ADBを能力単位でフォールバック |
| 将来互換 | fdb、複数AI、Git連携はAdapter方式 |
| 安全性 | 読み取り・診断は自動、コード変更等は明示許可、push・deploy・大量削除は不可 |

## 1.2 仕様の強さ

「必須」は該当バージョンの完成条件。未実装ならリリース不可。

「推奨」は品質または保守性のために実装する。延期時はIssueと理由を残す。

「将来」はインターフェースだけを先に安定させ、本体実装は指定バージョンまで行わない。

本文と付録で矛盾した場合は、MVP完成条件 > API契約 > 画面説明の順で優先する。

# 2. 製品定義とユーザー価値

DevPilotは、開発中の実機Android端末を『AI開発のリモコン』にするローカル開発支援ツールである。ユーザーはPCとスマホの往復、スクショ転送、対象コード探索、Hot Reload操作を一つの流れにまとめられる。

一言でいうと 実機スマホを見ながら、AIに『ここ直して』と伝え、手元のアプリへ反映する。将来は、その操作自体を自動テストへ変換する。

## 2.1 解決する問題

問題の画面と該当コードをAIへ説明する準備が面倒。

スマホで気づいた内容をPCへ移し替える途中で文脈が失われる。

AI修正、静的解析、Hot Reload、再確認が複数ツールに分散している。

E2Eテストは価値が高いが、Widget探索やコード記述の負担が大きい。

## 2.2 製品原則

| 原則 | 具体化 |
| --- | --- |
| Local first | ソースコード、スクショ、ログは原則としてPC内で処理。外部AI送信は明示する |
| Human in control | 変更範囲と高リスク操作は人が許可。自動push・自動deployを行わない |
| Adapter first | 公式機能を優先しつつ、ツール差し替えを境界の内側へ閉じ込める |
| One delightful loop | v0.1は『指示→修正→Hot Reload』だけを確実に完成させる |
| Inspectable | 何を実行し、何を変更し、なぜ失敗したかをActivityへ残す |

# 3. 対象範囲・バージョン計画

| 版 | 必須範囲 | リリースの意味 |
| --- | --- | --- |
| v0.1 MVP | PC Agent/Desktop、QRペアリング、Flutterプロジェクト登録、スクショ、範囲＋テキスト指示、Codex修正、Hot Reload | 中心体験が実機1台で端から端まで動く |
| v0.2 | Voice、Widget Tree、ログ、AI Debug、Shake to Debug、Before/After、Undo、History | 診断と安全な反復がスマホ中心で完結 |
| v0.3 | TestPilot操作記録、中間JSON、integration_test生成・実行、結果表示 | 人間の操作を再実行可能なテストへ変換 |
| v0.4 | AI Test Doctor、原因分析、修正候補、再実行 | FAIL→分析→修正→RETESTのループ |
| v1.0 | Git commit、複数AI、履歴/監査強化、配布品質 | 日常利用できる安定版 |

## 3.1 MVPの機能境界

v0.1のPoint & Fixは、最新スクショに点または長方形を1つ置き、テキスト指示を送る。自由描画・音声はv0.2。

v0.1はAndroid実機1台、Flutterプロジェクト1件、Agent 1台の同時セッションに限定する。

v0.1のCodex連携は1プロバイダーのみ。AiProvider interfaceは作るが、他実装は追加しない。

v0.1でも変更前スナップショットとpatchは内部保存する。ユーザー向けBefore/AfterとUndo UIはv0.2。

v0.1ではAgentが起動したflutter runプロセスだけを正式サポートする。既存IDEプロセスへのattachは試験扱い。

# 4. 用語集（初心者向け）

| 用語 | 短い説明 |
| --- | --- |
| Agent | PC上でFlutter、AI、ファイル、端末をまとめて操作する裏方プログラム。 |
| Desktop | Agentの状態を見たり設定したりするWindows画面。Tauri＋Reactで作る。 |
| MCP | AIが外部ツールへ共通形式でお願いするための接続規格。ここではFlutter公式の操作窓口。 |
| Adapter | 接続先の違いを吸収する付け替え部品。公式MCPとADBを同じ命令で扱えるようにする。 |
| Flutter CLI | flutter runやflutter analyzeなど、Flutterを文字の命令で操作する公式ツール。 |
| VM Service | 実行中Dart/Flutterアプリの状態やエラーへ接続する診断用サービス。URLには秘密トークンが含まれる。 |
| ADB | Windows PCからAndroid端末と通信する公式コマンド。端末一覧やスクショ取得等に使う。 |
| Hot Reload | アプリを終了せず、Dartコードの変更を実行中画面へ反映するFlutter機能。 |
| Widget Tree | Flutter画面を構成する部品の親子関係。対象UIの特定に役立つ。 |
| WebSocket | PCとスマホが接続を保ち、進捗や状態をすぐ送り合う通信方式。 |
| HTTP API | スクショ取得やプロジェクト登録など、要求と応答が一回で完結する通信。 |
| integration_test | Flutter SDKに含まれるE2Eテスト手段。実機でtapや期待値確認を実行できる。 |
| Idempotency | 同じ要求が再送されても処理が二重実行されない性質。 |
| Patch | AIがどのファイルのどの行を変えたかを表す差分。 |

# 5. ユーザーと代表シナリオ

## 5.1 主対象

| 利用者 | 困りごと | DevPilotでの成功 |
| --- | --- | --- |
| Flutter初心者 | コード位置、ツール操作、エラー解読に時間がかかる | スマホで場所と希望を伝え、変更理由も確認できる |
| 個人開発者 | 実機確認とAI修正の往復が多い | 数十秒のループでUI調整を繰り返せる |
| 小規模チーム | 再現手順やテストが不足しやすい | 将来、操作記録を共有可能なテストへ変換できる |

## 5.2 v0.1代表シナリオ

| 1. | WindowsでDevPilot Desktopを起動し、表示されたQRをMobileで読み取る。 |
| --- | --- |
| 2. | DesktopでFlutterプロジェクトのルートを登録し、実機を選んで開発セッションを開始する。 |
| 3. | MobileのLive Previewで最新スクショを取得する。 |
| 4. | 直したいボタンを長方形で囲み、『横幅を広げ、角を12pxにする』と入力する。 |
| 5. | Mobileで、この修正要求に限ったコード変更を許可する。 |
| 6. | AgentがCodexへ文脈を渡し、patchを適用、dart format、flutter analyzeを行う。 |
| 7. | 問題がなければHot Reloadし、Mobileへ完了と新しいスクショを返す。 |

# 6. システム構成

+---------------- Android device ----------------+
| DevPilot Mobile (Flutter)                       |
| Pairing / Project / Preview / Point & Fix       |
+---------------- WSS + HTTPS --------------------+
                         |
+---------------- Windows 11 ---------------------+
| DevPilot Desktop (Tauri + React)                |
|       | lifecycle / settings / approvals        |
| DevPilot Agent (TypeScript / Node.js sidecar)   |
|       |                                         |
|       +-- ProjectService / SessionService       |
|       +-- DeviceController (capability router)  |
|       +-- AiProvider -> Codex                   |
|       +-- ChangeService / ValidationService     |
|       +-- HTTP + WebSocket server               |
|       |                                         |
| Flutter MCP / CLI / VM Service / ADB            |
+------------------------+------------------------+
                         |
               Flutter project + Android app

## 6.1 コンポーネント責任

| コンポーネント | 責任 | 持たない責任 |
| --- | --- | --- |
| Mobile | 表示、入力、QR、承認、進捗、ローカル接続情報 | ソース編集、Flutterプロセス管理、AI APIキー |
| Desktop | Windows UI、設定、プロジェクト選択、Agent起動停止 | Flutter操作ロジック、AI差分生成 |
| Agent | API、状態、プロセス、Adapter、Codex、変更、監査 | モバイルUI描画 |
| Flutter project | 開発対象コード、DevPilot用debug設定、テスト | DevPilotの永続設定 |
| Adapters | 外部ツール固有の命令と結果を共通型へ変換 | 製品フローや権限判断 |

## 6.2 実行プロセス

devpilot-desktop.exe：TauriのWindowsウィンドウ。Rustは最小限のshellとsidecar管理に限定。

devpilot-agent.exe：TypeScriptを単一実行形式または同梱Node runtimeで動かすsidecar。Desktopなしのheadless起動も将来可能にする。

flutter run：Agentが子プロセスとして起動し、標準入出力とVM Service URLを捕捉する。

Dart/Flutter MCP server：利用可能時にAgentが接続。失敗時は能力ごとに次のAdapterへ切り替える。

## 6.3 状態の所有者

| 状態 | 正（source of truth） | Mobileの扱い |
| --- | --- | --- |
| ペアリング端末 | AgentのSQLite | 暗号化した接続情報をキャッシュ |
| 登録プロジェクト | AgentのSQLite | 一覧を同期し、オフライン時は読み取りのみ |
| セッション状態 | Agentのメモリ＋Activity DB | WebSocketで購読 |
| 最新スクショ | Agentのセッション保存領域 | 縮小版をキャッシュ |
| AI処理状態 | AgentのJob状態機械 | 表示とキャンセル要求のみ |
| ソースコード | 登録されたFlutterプロジェクト | 直接保持しない |

# 7. Adapter設計とFlutter制御

Adapterは『スクショを撮る』『Hot Reloadする』などの共通命令を、Flutter MCPやADB固有の命令へ翻訳する。製品ロジックはツール名を直接参照せず、能力（capability）を要求する。

export interface DeviceAdapter {
  readonly id: 'flutter-mcp' | 'flutter-cli' | 'vm-service' | 'adb' | 'fdb';
  probe(ctx: ProbeContext): Promise<AdapterHealth>;
  capabilities(): ReadonlySet<DeviceCapability>;
  screenshot(ctx: SessionContext): Promise<ScreenshotResult>;
  hotReload(ctx: SessionContext): Promise<ReloadResult>;
  getWidgetTree?(ctx: SessionContext): Promise<WidgetTreeResult>;
  getLogs?(ctx: SessionContext, cursor?: string): Promise<LogBatch>;
  dispose(): Promise<void>;
}

## 7.1 能力ルーティング

| 能力 | 第1候補 | 第2候補 | 第3候補 | v0.1要件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| screenshot | Flutter MCP | ADB screencap | fdb（将来） | 必須 |
| hotReload | Flutter MCP / DTD | 管理中flutter run stdin | fdb（将来） | 必須 |
| deviceList | Flutter CLI | ADB | - | 必須 |
| runApp | Flutter CLI | - | fdb（将来） | 必須 |
| widgetTree | Flutter MCP / DTD | VM Service | fdb（将来） | v0.2 |
| runtimeErrors | Flutter MCP / DTD | VM Service / logs | fdb（将来） | v0.2 |
| tap/input/scroll | Flutter MCP | ADB | fdb（将来） | v0.3補助 |

## 7.2 選択アルゴリズム

| 1. | セッション開始時に全Adapterへprobeし、バージョン・接続・能力・応答時間を記録する。 |
| --- | --- |
| 2. | 各要求では、能力に対応する候補を優先順位とhealthで並べる。 |
| 3. | タイムアウトまたは再試行可能エラーなら、同じidempotencyKeyのまま次候補へ1回だけ切り替える。 |
| 4. | 認証エラー、プロジェクト不整合、ユーザー拒否はフォールバックせず停止する。 |
| 5. | 採用Adapterとフォールバック理由をActivityへ残し、UIへ『ADBで取得』等を表示できるようにする。 |

重要な制約 Flutter公式MCPによる実機操作にはdebug用のFlutter Driver extensionが必要になる場合がある。production buildへ混入させず、--dart-defineで有効化する。実キーボード入力とenterTextのトレードオフをSetup Checkで表示する。

## 7.3 セッション開始時の検査

pubspec.yamlが存在しFlutter projectと判定できる。

flutter --version、flutter doctorの最低限項目、flutter devicesが成功する。

対象Android deviceが1台選択され、authorized状態である。

gitの有無とdirty状態を記録する。Gitなしでもv0.1は起動可能。

Flutter Driver extension設定を検出し、MCP能力が不足するときは修正手順を案内する。自動変更はしない。

Agentがflutter runを起動し、applicationId、deviceId、VM Service URIをセッションへ紐づける。

# 8. 主要ワークフロー

## 8.1 QRペアリング

Desktop          Agent               Mobile
  | start pair      |                    |
  |---------------->| create nonce       |
  | show QR         |<-------------------|
  |                 |<-- HTTPS confirm --| scan + verify fingerprint
  | approve device  |                    |
  |---------------->| issue device token |
  |                 |--- token + WSS --->|
  | connected       |<==== WebSocket ===>|

QR expires in 120 seconds and can be used once.

## 8.2 Point & Fix（v0.1）

IDLE -> CAPTURING -> ANNOTATING -> AWAITING_APPROVAL
     -> QUEUED -> AI_RUNNING -> PATCH_READY -> VALIDATING
     -> RELOADING -> COMPLETED
Error exits: FAILED_RETRYABLE / FAILED_ACTION_REQUIRED / CANCELLED

| 1. | MobileがPOST /sessions/{id}/screenshotsを呼ぶ。Agentは選択Adapterで取得し、画像IDと端末座標系を返す。 |
| --- | --- |
| 2. | Mobileは点または長方形、テキスト、スクショIDをFixRequest draftとして送る。座標は0.0〜1.0の正規化値で保存する。 |
| 3. | Mobileは編集対象を既存コードに限定した『修正を開始』確認を表示する。タップをApprovalとして送る。 |
| 4. | Agentはスクショ、注釈、指示、project map、関連候補ファイル、実行状態をCodexへ渡す。 |
| 5. | Codexは登録ルート内だけを変更し、Agentはpatchと変更ファイル一覧を保存する。 |
| 6. | Agentはdart format、flutter analyzeを順に実行。新規errorが0件ならHot Reload。 |
| 7. | Agentは新しいスクショを取得し、完了イベントを送る。v0.1は完了画面、v0.2はBefore/After画面へ遷移する。 |

## 8.3 変更許可の意味

v0.1の承認 『修正を開始』は、そのFixRequestについて、登録プロジェクト内の既存Dartファイルを変更する許可である。ファイル追加、pubspec変更、native変更、削除、Git操作は別の承認が必要で、v0.1 Mobileでは拒否してDesktopへ誘導する。

## 8.4 Shake to Debug（v0.2）

Mobileが前景時：加速度の閾値を連続2回超え、3秒のクールダウン後にAction Sheetを表示。

開発対象アプリが前景時：通常のAndroidアプリ間で直接shakeを横取りできないため、通知・Quick Settings tile・overlay等は別途検証。v0.2の正式MVPは『DevPilot Mobile前景時』に限定する。

選択肢はバグ報告、UI修正、AIへ質問、スクショ保存。ログとWidget TreeはAgent側から取得する。

## 8.5 TestPilot（v0.3）

Human operation -> Recorded event -> Stable target resolution
-> TestScenario JSON -> AI code generation -> integration_test
-> flutter test integration_test/<file> -d <deviceId>
-> TestRun + artifacts -> Mobile results

生の画面座標だけを保存しない。ValueKey、Semantics label、text、Widget path、座標を候補として保持する。

期待結果（assertion）は操作とは別イベント。text表示、Widget存在、属性状態、画面遷移等を表す。

native権限ダイアログはintegration_testだけでは扱えないため、v0.3では非対応。将来Patrol Adapterを検討する。

# 9. 全12画面の仕様

以下は最終製品の全画面である。『導入版』列が、その画面がユーザー価値を持って利用可能になる最初の版を表す。v0.1で未導入の画面はナビゲーションに出さない。

| 画面 | 導入版 | 主な内容 | 主要状態 | 主要CTA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 Welcome | v0.1 | 製品説明、権限前説明、Pair PC | 初回/未ペアリング | 始める |
| 02 PC Pairing | v0.1 | QR読取、接続検証、PC名確認 | camera denied / expired / wrong LAN | QRを読み取る |
| 03 Project Select | v0.1 | 登録プロジェクト一覧と選択 | empty / loading / unavailable | このプロジェクトを開く |
| 04 Dashboard | v0.1 | 接続、project、device、Flutter状態、主要導線 | ready / disconnected / action required | Open Dev Session |
| 05 Live Preview | v0.1 | 最新スクショ、取得時刻、更新、セッション状態 | capturing / stale / failed | スクショを更新 |
| 06 Point & Fix | v0.1 | 点/矩形選択、テキスト、変更許可 | draft / invalid / awaiting approval | 修正を開始 |
| 07 AI Processing | v0.1 | 段階進捗、経過、キャンセル、失敗案内 | queued / running / validating / reloading | キャンセル |
| 08 Before / After | v0.2 | 比較、採用、Undo、追加指示 | ready / accepted / reverted | 採用する |
| 09 Debug Console | v0.2 | ログ、runtime error、Widget経路、AI Debug | streaming / paused / error selected | AIで分析 |
| 10 Test Recorder | v0.3 | 記録開始/停止、step、assertion、名前 | idle / recording / reviewing | テストを生成 |
| 11 Test Results | v0.3 | run一覧、PASS/FAIL、artifact、Doctor | running / passed / failed | 再実行 |
| 12 History | v0.2 | 修正、reload、承認、Undo、テスト履歴 | empty / filtered / detail | 詳細を見る |

## 9.1 01 Welcome

ロゴ、Touch. Tell. Test.、MobileはPC Agentと同じLANで使う説明を表示。

カメラ権限はQRボタン押下時に要求し、拒否時は設定画面への案内。

ペアリング済みなら自動的にProject Selectへスキップ。

## 9.2 02 PC Pairing

カメラプレビュー、読み取り枠、手動再試行、期限表示。

QR内容はscheme/version/host/port/pairingId/nonce/public-key fingerprintを含む。

MobileはfingerprintをpinしたHTTPSでconfirmし、Desktop側の端末名確認後にtokenを受け取る。

## 9.3 03 Project Select

project name、path末尾、Flutter判定、last used、availabilityを表示。

登録そのものはDesktopで行う。Mobileから任意パスを入力させない。

unavailableの場合は理由とDesktopを開く案内を表示。

## 9.4 04 Dashboard

Connected、Project、Device、Flutter running、MCP healthを一画面で確認。

v0.1導線はStart/Stop Session、Live Preview、Point & Fix。将来Debug/Tests/Historyを追加。

action required状態では、不足した設定を一つずつ表示。

## 9.5 05 Live Preview

リアルタイムミラーではなく、ユーザー操作で取得した最新スクショを表示。

画像に取得時刻、device orientation、pixel size、adapter badgeを重ねる。

15秒以上経過した画像はstale表示。Point & Fix開始時は原則再取得。

## 9.6 06 Point & Fix

画像座標を正規化し、端末回転後も元画像に対する注釈を保持。

v0.1はpointまたはrectangleを1つ。テキストは1〜2,000文字。

送信前にProject、対象ファイル種別、許可範囲を短く表示。

## 9.7 07 AI Processing

『文脈収集中→Codex修正中→検証中→Hot Reload中』を進捗イベントで表示。

パーセントは使わず確定ステップを使う。60秒ごとに生存メッセージ。

キャンセルはbest effort。patch適用後は検証と復旧を終えてから停止。

## 9.8 08 Before / After

同じviewportの画像を横/スライダーで比較。変更ファイルと要約も表示。

採用は履歴を確定。Undoは保存patchを逆適用して検証後reload。

競合時は自動上書きせずDesktopで解決。

## 9.9 09 Debug Console

level、timestamp、source、screen/widget pathで絞り込み。秘密らしき値はmask。

エラー選択時に前後ログ、スクショ、Widget Tree、stack traceをbundle化。

AI Debugの修正も通常の権限・検証ループを通る。

## 9.10 10 Test Recorder

記録中であることを常時明示し、秘密入力は値を保存しない。

各stepはtarget候補とconfidenceを表示し、低confidenceはユーザーが補正。

assertionは『何がどうなる』を入力し、AIが構造化案を提示。

## 9.11 11 Test Results

suite/test単位の状態、duration、expected/actual、log、screenshotを表示。

v0.4でAI Test Doctorの原因候補と修正対象（app/test/both）を表示。

再実行は同じrun configを使い、元runIdへリンク。

## 9.12 12 History

時系列のActivityをfix/test/sessionでフィルタ。

コード全文やsecretは保存せず、要約、hash、patch path、結果を保存。

保存期間は初期30日、設定で削除可能。

# 10. 通信設計（HTTP / WebSocket / QR）

## 10.1 基本方針

制御要求と大きな応答はHTTPS JSON。進捗、状態、ログはWSS。画像はHTTPSで取得し、WebSocketへbase64を流さない。

API prefixは/api/v1。破壊的変更は/v2を追加し、MobileとAgentの互換範囲をhandshakeで確認。

すべての変更要求はrequestId、traceId、idempotencyKeyを持つ。日時はISO 8601 UTC。

成功応答はdata、失敗応答はerrorを持つ共通envelope。HTTP statusとdomain error codeを併用。

Mobileは3秒/10秒/30秒の指数バックオフで再接続し、最大5分。処理中jobはGETで再同期。

## 10.2 HTTP API（v0.1）

| Method | Path | 目的 | 認証 |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | /health | Agent/API/DB/version状態 | 不要（LAN公開は最小情報） |
| POST | /pairings | QR用challenge作成 | Desktop local only |
| POST | /pairings/{id}/confirm | Mobile鍵と端末情報を提示 | one-time nonce |
| POST | /pairings/{id}/approve | Desktopが端末を承認 | Desktop local only |
| POST | /auth/refresh | device token更新 | refresh token |
| GET | /projects | 登録project一覧 | device token |
| POST | /projects | project登録 | Desktop local only |
| POST | /sessions | project/deviceでsession開始 | device token |
| GET | /sessions/{id} | session再同期 | device token |
| DELETE | /sessions/{id} | session停止 | device token |
| POST | /sessions/{id}/screenshots | スクショjob作成/取得 | device token |
| GET | /screenshots/{id} | 画像取得 | 短命signed URL / token |
| POST | /fix-requests | draft作成 | device token |
| POST | /fix-requests/{id}/approve | 変更許可とjob開始 | device token + scope |
| GET | /jobs/{id} | 状態・結果取得 | device token |
| POST | /jobs/{id}/cancel | キャンセル要求 | device token |
| GET | /activities | 直近イベント | device token |

## 10.3 WebSocket envelope

type WsMessage<T> = {
  protocolVersion: 1;
  eventId: string;
  eventType: string;
  occurredAt: string;      // ISO 8601 UTC
  traceId: string;
  sessionId?: string;
  jobId?: string;
  sequence: number;        // connection-local monotonic sequence
  payload: T;
};

// Important events
agent.state | project.updated | session.state | screenshot.ready
fix.state | job.progress | job.completed | job.failed | approval.required
activity.created | ping | pong

## 10.4 QR payload

{
  "scheme": "devpilot",
  "version": 1,
  "pairingId": "01J...",
  "hostCandidates": ["192.168.1.20"],
  "port": 47831,
  "nonce": "base64url-256bit",
  "expiresAt": "2026-08-25T10:02:00Z",
  "serverPublicKeyFingerprint": "sha256/..."
}

QRに長期token、AI API key、project path、VM Service URIを入れない。

hostはprivate addressだけ。0.0.0.0、localhost、public IPをQRへ載せない。

nonceは256bit以上、120秒、有効1回。5回失敗でchallengeを失効。

Mobileは証明書/public key fingerprintをpinし、一致しない接続を拒否。

# 11. データ構造

IDはULIDまたはUUIDv7、時刻はUTC。API型はpackages/contractsに集約し、Zod schemaからTypeScript型とOpenAPIを生成する。Mobile側はOpenAPIからDart client/modelを生成して手書きの型ずれを防ぐ。

## 11.1 中核エンティティ

| 型 | 主要フィールド |
| --- | --- |
| PairedDevice | id, displayName, publicKey, tokenHash, pairedAt, lastSeenAt, revokedAt |
| Project | id, name, rootPath, pubspecHash, gitRoot, lastOpenedAt, status |
| Device | id, name, model, platform, sdk, connection, authorization |
| DevSession | id, projectId, deviceId, state, startedAt, vmServiceUriRef, capabilities |
| Screenshot | id, sessionId, filePath, sha256, width, height, orientation, adapterId, capturedAt |
| Annotation | kind, x, y, width?, height?, coordinateSpace='normalized' |
| FixRequest | id, sessionId, screenshotId, instruction, annotation, approvalId, jobId, state |
| Approval | id, action, resourceId, scope, decidedBy, decision, decidedAt, expiresAt |
| ChangeSet | id, jobId, baseSnapshot, files, patchPath, validation, appliedAt, revertedAt |
| Activity | id, traceId, actor, type, summary, result, metadataRedacted, occurredAt |
| TestScenario | id, name, projectId, steps, assertions, generatorVersion |
| TestRun | id, scenarioId, state, deviceId, results, artifacts, startedAt, finishedAt |

## 11.2 FixRequest contract

const FixRequestSchema = z.object({
  id: z.string().ulid(),
  sessionId: z.string().ulid(),
  screenshotId: z.string().ulid(),
  instruction: z.string().trim().min(1).max(2000),
  annotation: z.discriminatedUnion('kind', [
    z.object({ kind: z.literal('point'), x: unit, y: unit }),
    z.object({ kind: z.literal('rectangle'), x: unit, y: unit,
               width: positiveUnit, height: positiveUnit })
  ]),
  requestedCapabilities: z.array(z.enum(['edit_existing_dart', 'hot_reload'])),
  clientRequestId: z.string().uuid(),
  idempotencyKey: z.string().min(16).max(128)
});

## 11.3 TestPilot中間JSON（v0.3）

{
  "schemaVersion": 1,
  "name": "favorite_product",
  "steps": [
    {"action":"tap","target":{"valueKey":"searchButton"}},
    {"action":"input","target":{"valueKey":"searchField"},
     "value":{"kind":"literal","text":"Flutter"}},
    {"action":"tap","target":{"semanticLabel":"firstProduct"}}
  ],
  "assertions": [
    {"kind":"widgetProperty","target":{"valueKey":"favoriteButton"},
     "property":"selected","expected":true}
  ]
}

## 11.4 永続化

| 保存先 | 内容 | 保持 |
| --- | --- | --- |
| Agent SQLite | pairing metadata、projects、sessions、jobs、approvals、activities、test metadata | 既定30日（pairing/projectは削除まで） |
| Agent artifact files | screenshots、patch、logs、test reports | 既定7日、サイズ上限2GB |
| Windows Credential Manager | device token signing key、AI provider credential参照 | 明示削除まで |
| Android Keystore | Mobile private key、refresh token | unpairまたはアプリ削除まで |
| Mobile Drift/SQLite | project表示cache、activity要約、UI設定 | 30日、ソース/ログ全文なし |

# 12. Agent / Desktop詳細設計

## 12.1 Node Agentモジュール

| モジュール | 責任 | 主な依存 |
| --- | --- | --- |
| ApiServer | HTTPS/WSS、auth、validation、rate limit | Fastify相当、Zod/OpenAPI |
| PairingService | challenge、device identity、token発行/失効 | SQLite、CredentialStore |
| ProjectService | path validation、project metadata、登録 | fs、pubspec parser、git |
| SessionService | state machine、flutter run lifecycle、capability snapshot | ProcessSupervisor、DeviceController |
| DeviceController | capability routing、health、fallback | Adapters |
| ScreenshotService | 取得、hash、metadata、retention | DeviceController、ArtifactStore |
| FixService | draft、approval、job orchestration | AiService、ChangeService |
| AiService | Codex prompt、execution、progress、cancel | AiProvider |
| ChangeService | snapshot、patch、scope check、apply/revert | filesystem、git diff |
| ValidationService | format、analyze、test policy、reload | ProcessRunner |
| ActivityService | redacted audit events | SQLite |
| RetentionService | 期限/容量でartifact削除 | scheduler、ArtifactStore |

## 12.2 プロセス実行ルール

shell文字列ではなくexecutableとargs配列で起動し、project rootをcwdに固定する。

各プロセスにtimeout、max output bytes、cancel signalを設定。stdout/stderrを構造化eventへ変換。

PATHはAgent起動時に解決したFlutter/ADB/Gitの絶対パスを使い、UIに表示して変更可能にする。

VM Service URIはsecretとして扱い、ログへ完全形を出さずtoken部分をmaskする。

同一sessionでflutter runは1プロセス。二重起動要求は既存sessionを返す。

## 12.3 Desktop UI

左：接続状態、Project、Device、AI Provider、Flutter状態。右：ActivityとSetup Check。

QRは明示ボタンで120秒だけ表示。表示中のみ未ペア端末からのpairing endpointを受ける。

Project登録はfolder pickerで選択し、pubspec.yaml、lib/、Android targetを検証してから保存。

高リスク承認（dependency/file add/native/delete/Git）はDesktopにだけ表示する。v0.1では原則拒否。

Agent crash時は1回自動再起動し、2回目以降は診断bundle作成ボタンを表示。

## 12.4 Job state machine

CREATED -> AWAITING_APPROVAL -> QUEUED -> RUNNING
-> PATCH_READY -> VALIDATING -> RELOADING -> COMPLETED

Terminal: COMPLETED | FAILED | CANCELLED | RECOVERY_REQUIRED
Rule: state transition is transactional and Activity is written in the same DB tx.

# 13. Mobile詳細設計

## 13.1 Flutterアーキテクチャ

Feature-first構成。Riverpodでsession/project/fix/jobを管理し、RepositoryがAPI clientとlocal cacheを隠す。

GoRouter相当の宣言的routing。未pairing、未project、session有無をredirect guardで制御。

HTTPは生成client、WebSocketは接続状態機械付きGateway。UIはeventを直接解釈せずRepositoryで集約。

Drift/SQLiteには秘密・ソース・ログ全文を保存しない。tokenはsecure storage/Keystore。

background時はWSSを切断可能。復帰後GET /sessions/{id}とGET /jobs/{id}で整合する。

## 13.2 端末権限

| 権限 | 導入版 | 要求タイミング | 拒否時 |
| --- | --- | --- | --- |
| Camera | v0.1 | QR読取ボタン押下 | 手動コードは提供せず、設定案内 |
| Local network / Internet | v0.1 | pairing開始 | 同一LAN接続が必要と説明 |
| Microphone | v0.2 | 音声ボタン押下 | テキスト入力は継続利用可 |
| Speech recognition | v0.2 | 初回音声入力 | テキスト入力へfallback |
| Notifications | v0.2推奨 | 処理完了通知を有効化するとき | アプリ内表示のみ |
| Motion sensors | v0.2 | Shake to Debug設定ON | メニューから起動 |

## 13.3 Point & Fix座標

表示画像のBoxFit、letterbox offset、scaleを考慮してimage pixelへ変換し、その後normalized座標で送る。

rectangleは左上(x,y)、width、height。すべて0〜1で、領域外をclampする。最小辺0.02。

スクショorientationとannotation作成時orientationが違う場合は送信を止め、再取得を促す。

アクセシビリティ：矩形の色だけに頼らず、ハンドル、番号、選択説明を提供。

## 13.4 デザインシステム

| Token | 値 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| background | #080A0F | 全体背景 |
| surface | #11151D | カード/シート |
| primary | electric blue（確定時にAA contrastを満たす値へ固定） | 主要CTA/接続 |
| success | neon green（文字では暗色版も用意） | PASS/接続/完了 |
| error | coral red（AA contrast版） | FAIL/危険 |
| shape | 8 / 12 / 16dp | control/card/sheet radius |
| touch | 最小48×48dp | 全操作領域 |

# 14. AI / Codex連携と権限

## 14.1 AiProvider契約

export interface AiProvider {
  readonly id: 'codex' | string;
  probe(): Promise<AiHealth>;
  generateFix(input: FixContext, signal: AbortSignal): Promise<AiChangeProposal>;
  analyzeBug?(input: DebugContext, signal: AbortSignal): Promise<DebugAnalysis>;
  generateTest?(input: TestScenario): Promise<GeneratedTest>;
  explainFailure?(input: TestFailureContext): Promise<TestDiagnosis>;
}

## 14.2 Codexへ渡す文脈

ユーザー指示、スクショ、annotationのpixel/normalized座標、device viewport。

project概要：pubspec、libディレクトリ地図、route候補、対象画面候補。全リポジトリを無条件に送らない。

v0.2以降はWidget Tree、runtime errors、関連ログ。秘密検出でmaskしてから渡す。

許可scope、禁止操作、検証コマンド、成功条件、返却形式（summary/files/patch/risks）。

過去の同一FixRequest会話だけを継続文脈にし、別projectの履歴を混ぜない。

## 14.3 権限マトリクス

| 操作 | 既定 | 承認方法 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| ファイル/ログ/Widget/スクショ読取 | 自動 | 不要 | 登録root内、secret mask |
| flutter analyze / format / test | 自動 | Fix承認に内包 | 副作用が小さい検証 |
| 既存Dartファイル変更 | 確認 | MobileのFixRequest単位 | scopeと変更上限あり |
| ファイル追加 | 確認 | Desktop個別承認 | v0.1は原則拒否 |
| pubspec/dependency変更 | 確認 | Desktop個別承認 | package名/versionを表示 |
| Android native設定変更 | 確認 | Desktop個別承認 | Manifest/Gradle等 |
| Git commit | 確認 | Desktop/Mobile（v1.0） | pushは不可 |
| ファイル削除/大量変更 | 禁止 | なし | 手動作業へ誘導 |
| Git push / production deploy / secret変更 | 禁止 | なし | Adapterにも実装しない |

## 14.4 変更scope

v0.1 Mobile承認：既存.dart、最大10ファイル、合計diff 800行以内、登録root内。閾値超過は停止。

許可外拡張子、symlinkでroot外、.env、keystore、credentials、build出力、.gitは読み書き拒否。

AIの説明と実際のpatchを別々に信頼せず、Agentがpatchを機械検査する。

適用前に対象ファイルhashを保存。AI処理中に人が編集しhashが変わったら競合として停止。

v0.1内部復旧：patch逆適用または保存snapshotへ戻す。自動復旧できなければRECOVERY_REQUIRED。

## 14.5 検証ゲート

| 1. | scope/path/size検査 |
| --- | --- |
| 2. | dart format --output=none --set-exit-if-changed（必要ならformat適用後再確認） |
| 3. | flutter analyze（baselineと比較し、新規errorを禁止。warningは記録） |
| 4. | 変更対象に近い既存unit/widget testが特定できれば実行（v0.1推奨） |
| 5. | Hot Reload。拒否/失敗時はHot Restartを自動実行せず、ユーザーへ選択を求める |
| 6. | 新スクショ取得とactivity記録 |

# 15. ディレクトリ構成

devpilot/
  apps/
    mobile/                      # Flutter Android app
      lib/
        app/                     # router, theme, bootstrap
        core/                    # api, ws, storage, errors
        features/
          pairing/ projects/ dashboard/ preview/ point_fix/
          ai_processing/ before_after/ debug/ testpilot/ history/
      test/ integration_test/
    desktop/                     # Tauri + React
      src/                       # React feature modules
      src-tauri/                 # minimal Rust shell + sidecar lifecycle
    agent/                       # TypeScript / Node.js
      src/
        api/ auth/ pairing/ projects/ sessions/ jobs/
        device/adapters/ ai/providers/ changes/ validation/
        activity/ storage/ security/ observability/
      test/ fixtures/
  packages/
    contracts/                   # Zod, OpenAPI, shared event names
    config/                      # lint/tsconfig shared config
    test-kit/                    # fakes, builders, protocol fixtures
  docs/
    architecture/ adr/ api/ security/ runbooks/
  scripts/
  .github/workflows/
  pnpm-workspace.yaml
  package.json
  README.md

## 15.1 リポジトリ規則

Node workspaceはpnpm。lockfileを必須とし、Node/Flutter/Tauriの検証済みversionをtooling fileへpin。

MobileとAgentの契約はpackages/contracts由来のOpenAPIを唯一の正とする。

外部プロセスはAdapter/ProcessRunner以外から直接起動しない。

feature間の参照は公開service/interfaceを経由し、画面からDBやCLIへ直接アクセスしない。

ADR（Architecture Decision Record）をFlutter MCP導入、Tauri sidecar packaging、local TLS、Codex接続方式ごとに残す。

# 16. エラー処理と復旧

## 16.1 エラー分類

| 系列 | 例 | ユーザー対応 |
| --- | --- | --- |
| PAIR_* | QR期限、nonce不一致、端末拒否、fingerprint不一致 | 再QR / 安全警告 |
| AUTH_* | token期限/失効/署名不正 | refresh / 再pair |
| PROJECT_* | path不正、Flutterでない、root外、削除済み | Desktopで修正 |
| DEVICE_* | 未接続、unauthorized、複数、offline | USB/ADB案内 |
| SESSION_* | 起動失敗、既存process、VM接続切断 | retry / stop-start |
| ADAPTER_* | 能力不足、timeout、tool version不適合 | fallback / setup |
| AI_* | provider未設定、timeout、拒否、invalid output | 再試行 / Desktop設定 |
| CHANGE_* | scope違反、競合、patch適用失敗 | 停止 / recovery |
| VALIDATION_* | format/analyze/test失敗 | 詳細表示 / revert候補 |
| RELOAD_* | Hot Reload拒否、compile error、接続切断 | 修正 / restart選択 |
| STORAGE_* | disk full、DB locked、artifact消失 | cleanup / repair |

## 16.2 共通エラー応答

{
  "error": {
    "code": "VALIDATION_ANALYZE_FAILED",
    "message": "変更後の解析で新しいエラーが見つかりました。",
    "retryable": false,
    "action": "OPEN_DETAILS",
    "traceId": "01J...",
    "details": {"newErrorCount": 2}
  }
}

## 16.3 再試行ルール

GETとスクショ取得は自動再試行最大2回。変更/承認/AI jobはidempotencyKeyで重複を防ぎ、同じ結果を返す。

timeout後に結果不明な操作は再実行せずGET /jobs/{id}で照会。

AI timeoutはユーザー操作で1回再試行できる。再試行時も同じbase snapshotを使い、変化していれば新requestを要求。

Hot Reload失敗時に自動でHot Restartしない。アプリ状態が失われるため明示選択が必要。

Agent再起動後、RUNNING jobはABORTED_BY_RESTARTへ遷移し、適用済patchがあれば復旧検査を行う。

## 16.4 ログ

structured JSON logs：timestamp、level、component、event、traceId、sessionId/jobId、redacted fields。

既定levelはinfo。debugはユーザーが30分だけ有効化。

token、authorization header、VM URI token、環境変数値、フォーム入力値をmask。

診断bundleはユーザーが明示作成し、含有ファイル一覧を確認してから共有する。自動uploadなし。

# 17. セキュリティ・プライバシー

## 17.1 脅威と対策

| 脅威 | 対策 |
| --- | --- |
| 同一LANの第三者が接続 | QR one-time nonce、Desktop承認、端末公開鍵、TLS fingerprint pinning、token失効 |
| QRの盗撮/再利用 | 120秒・1回・端末名確認・5回失敗で失効 |
| Agent APIが外部へ公開 | private interface限定、Windows Firewall案内、pairing以外token必須、rate limit |
| AIがroot外を編集 | realpath検査、symlink拒否、allowlist拡張子、patch machine check |
| secretがAIへ送られる | file denylist、pattern scan、ログmask、送信前context manifest |
| 悪意ある指示/ログ | スクショ・ログ・project textをuntrusted dataとして扱い、system policyを上書きさせない |
| 改変されたMobile/Agent | 署名配布、protocol version、device key、将来auto-update署名検証 |
| 画像/ログの残留 | 短期retention、容量上限、Delete All、OS権限制御 |

## 17.2 ネットワーク

Agent port既定47831。競合時はprivate dynamic portを選び、QRへ反映。

HTTPS/WSSのみ。自己署名証明書そのものを無条件信頼せず、QR fingerprint pinningで検証。

0.0.0.0 bindingを使う場合もWindows Firewall scopeをPrivate networksへ限定。public networkでは起動を拒否または明示警告。

CORSはDesktopのTauri originと必要なlocal originのみ。Browserからの任意アクセスを許可しない。

## 17.3 外部AI送信

透明性 Codexがクラウド/外部送信を伴う構成では、初回に送信対象（指示、関連コード、画像、ログ）を説明する。送信前manifestとprovider名をActivityへ残し、秘密候補がある場合は停止する。

# 18. 非機能要件

| 観点 | 要件 |
| --- | --- |
| 起動 | Desktop起動からAgent readyまで5秒以内（P95、一般的な開発PC） |
| 接続 | 既ペア端末の再接続10秒以内（P95、同一LAN） |
| スクショ | 要求からMobile表示まで3秒以内（P95、ADB fallback含む） |
| 進捗 | job状態変化からMobile反映1秒以内（P95） |
| 安定性 | Agent crashでソースを破損しない。適用中変更は復旧判定できる |
| 可観測性 | 全jobがtraceIdでAPI→AI→validation→reloadまで追跡可能 |
| 互換性 | Windows 11、Flutter stable、Android実機。version matrixをCI/手動で維持 |
| アクセシビリティ | Mobileの主要操作は48dp、コントラストWCAG AA、状態を色だけで表さない |
| 容量 | artifact既定上限2GB。超過前に古いartifactを削除し通知 |
| 国際化 | v0.1 UIは日本語。文字列外部化し、英語追加可能な構造 |

# 19. テスト方針

## 19.1 テストピラミッド

| 層 | 対象 | 例 |
| --- | --- | --- |
| Unit | pure logic / schema / state machine | 座標変換、Adapter選択、scope検査、error mapping |
| Component | Service＋fake dependencies | FixService、PairingService、SessionService |
| Contract | OpenAPI/WSS/event compatibility | Agent fixtureとDart generated clientの往復 |
| Integration | real process / DB / filesystem sandbox | flutter CLI fake/fixture、patch apply、Agent restart |
| Desktop UI | React componentとTauri command boundary | QR/Project/Setup/approval |
| Mobile widget | 画面状態、Riverpod、権限分岐 | 12画面のloading/error/empty |
| E2E smoke | Windows＋Android＋sample Flutter app | pair→register→screenshot→fix→analyze→reload |
| Security | auth/path/network/redaction | nonce replay、symlink escape、token log leak |

## 19.2 必須テストケース（v0.1）

QR期限切れ、nonce再利用、fingerprint不一致、Desktop拒否でpairing不可。

再接続後にproject/session/job状態が復元される。

Flutter MCPが不在でもADBでスクショが取得でき、UIにfallback表示。

同一FixRequestのapprove再送でAI jobが1件しか作られない。

root外、symlink、.env、pubspec変更、ファイル追加、削除patchが拒否される。

AIが不正JSON/空patch/巨大patchを返した場合にソースを変更しない。

flutter analyzeに新規errorが出たらHot Reloadを行わず、復旧可能な状態を保つ。

Agentをpatch適用直後に強制終了しても、再起動時にRECOVERY_REQUIREDまたは安全復旧へ到達。

WebSocket切断中にjob完了しても、再接続後GETで完了画面へ進む。

スクショ/ログ/ActivityにtokenやVM URI tokenが残らない。

## 19.3 テスト用サンプルアプリ

fixtures/sample_flutter_appを用意し、ValueKey付きbutton、text field、overflowを含む。

Codex実呼び出しはnightly/manual。通常CIはdeterministic FakeAiProviderで既知patchを返す。

MCP/ADB/CLIはFake Adapterに加え、Windows self-hosted runnerまたは手動端末で週次smoke。

golden screenshotは解像度とfont差に弱いため、Mobile UIの一部に限定し許容差を設定。

# 20. 実装順と作業分解

次の順番は、依存関係と技術リスクを先に潰すための推奨順である。Codexには1つのvertical sliceごとに受入条件とテストを渡す。

| 段階 | 名称 | 実装 | 出口 |
| --- | --- | --- | --- |
| M0 | Repository bootstrap | pnpm workspace、Flutter app、Tauri shell、Agent、contracts、CI | 全appがlocalで起動 |
| M1 | Technical spike | Node sidecar packaging、local TLS、Flutter MCP/CLI/ADB probe | Windows＋Androidで能力表を実測 |
| M2 | Agent core | config、SQLite、API/WSS、auth skeleton、Activity、error model | contract/unit test |
| M3 | Pairing slice | QR challenge、Mobile camera、Desktop approve、secure token、reconnect | pair/unpair/replay tests |
| M4 | Project/session slice | folder registration、preflight、device選択、flutter run管理 | sample app起動 |
| M5 | Screenshot slice | DeviceController、MCP/ADB adapters、artifact endpoint、Live Preview | 3秒P95目標 |
| M6 | Point & Fix input | annotation、FixRequest、approval、AI Processing state | 再送/回転/validation tests |
| M7 | Codex/change slice | AiProvider、context builder、patch scope、snapshot、validation | FakeAI＋real manual |
| M8 | Hot Reload slice | reload routing、result、new screenshot、recovery | 端から端のdemo |
| M9 | MVP hardening | security、retention、installer、diagnostics、docs、E2E | 第21章を全PASS |

## 20.1 Codexへ渡すIssueの型

Title: [M5] Capture a screenshot through DeviceController
Context: links to this spec section + ADR
Scope: explicit files/modules allowed
Contract: request/response schema + events
Acceptance: Given/When/Then
Tests: unit/component/contract/E2E expectations
Forbidden: out-of-scope dependency changes, deletes, public API changes
Verification: commands and expected results

## 20.2 最初の10実装Issue

| 1. | Workspace bootstrapとversion pin |
| --- | --- |
| 2. | contracts packageとerror/event envelope |
| 3. | Agent config、SQLite migration、Activity |
| 4. | HTTPS/WSS serverとlocal-only Desktop auth |
| 5. | TauriからNode sidecarを起動・停止・監視 |
| 6. | Pairing challenge、QR、Desktop approve |
| 7. | Mobile Pairing画面とsecure token保存 |
| 8. | Project登録とFlutter project validator |
| 9. | Device list＋session state machine＋flutter run supervisor |
| 10. | DeviceController＋FlutterMcpAdapter probe＋AdbScreenshotAdapter |

# 21. MVP完成条件

Definition of Done 下記の機能・安全・品質条件が、クリーンなWindows 11開発PCとAndroid実機で再現でき、既知の重大欠陥が0件ならv0.1完成とする。

| 分類 | 受入条件 | 判定 |
| --- | --- | --- |
| 機能 | Desktopを起動し、MobileとQRでpair/unpair/reconnectできる | 必須 |
| 機能 | 有効なFlutter projectだけを登録でき、Android実機でsessionを開始/停止できる | 必須 |
| 機能 | Flutter MCP優先、ADB fallbackでスクショがMobileへ表示される | 必須 |
| 機能 | point/rectangle＋1〜2,000文字の指示をFixRequestとして送れる | 必須 |
| 安全 | Mobileで変更scopeを確認しない限りコードが変更されない | 必須 |
| 機能 | Codexが既存Dartを修正し、patch/summary/activityが残る | 必須 |
| 品質 | scope検査、format、analyzeを通過した変更だけHot Reloadされる | 必須 |
| 機能 | 完了/失敗/要対応がMobileへ表示され、切断後も状態を再同期できる | 必須 |
| 復旧 | AI失敗、analyze失敗、reload失敗、Agent再起動でソースが不明状態にならない | 必須 |
| Security | QR再利用、root escape、secret log、未認証APIを主要自動テストで防ぐ | 必須 |
| Performance | 再接続10秒、スクショ3秒、進捗1秒のP95目標を計測 | 必須 |
| Packaging | Windows installerとAndroid debug/release候補を別PCへ導入できる | 必須 |
| Docs | Setup、Flutter Driver debug設定、権限、復旧、アンインストール手順がある | 必須 |
| Demo | sample appのボタン修正がQRからHot Reloadまで連続3回成功 | 必須 |

## 21.1 リリース判定で許容しないもの

未承認のコード変更、root外変更、secret露出、tokenなしの操作API。

Hot Reload失敗を成功表示すること、同じ要求で二重AI jobが走ること。

Agent crash後にpatch適用状態を判定できないこと。

Flutter MCPが使えないだけでスクショ機能全体が停止すること（ADB対応端末の場合）。

セットアップに開発者の手動DB編集やソース編集が必要なこと。

# 22. ロードマップ

| 版 | 中心テーマ | 追加内容 | 設計上の注意 |
| --- | --- | --- | --- |
| v0.1 | Touch & Tell | pair/project/screenshot/text/Codex/reload | 単一端末・単一project・Codexのみ |
| v0.2 | Observe & Iterate | Voice、Widget Tree、logs、AI Debug、Shake、Before/After、Undo | ログmask、比較viewport、競合復旧 |
| v0.3 | Record & Test | 操作記録、中間JSON、integration_test生成/実行 | stable targetと秘密入力 |
| v0.4 | Diagnose Tests | AI Test Doctor、app/test/both修正、retest | 誤診断、flaky検知、修正scope |
| v1.0 | Daily Driver | Git commit、複数AI、fdb候補、配布/更新、監査 | provider差、署名更新、migration |

## 22.1 各版の入口条件

v0.2へ進む条件：v0.1 E2E成功率95%以上、重大なscope/復旧欠陥0、実利用フィードバック10件。

v0.3へ進む条件：Widget Treeとログの取得経路が安定し、ValueKey/Semanticsの推奨ガイドが完成。

v0.4へ進む条件：生成テストの手修正率、flaky率、原因分類データを計測できる。

v1.0へ進む条件：installer/update、DB migration、compatibility matrix、security reviewが完了。

# 23. 非対応範囲

| 非対応 | 理由 / 将来 |
| --- | --- |
| iOS / macOS開発 | Windows＋Androidで中心体験を先に確立。iOSは別の署名・端末制御が必要 |
| React Native / Kotlin / Swift | Widget特定、reload、test生成の前提が異なる |
| release/productionアプリ操作 | debug serviceとDriver extensionを使うため。production buildへ組み込まない |
| 任意Androidアプリの完全操作 | 対象は登録Flutter projectのdebug app |
| リアルタイム動画ミラーリング | Live Previewはオンデマンドスクショ。遅延/帯域/実装を抑える |
| クラウド中継/インターネット越し接続 | MVPは同一LAN。NAT/identity/relayは別製品規模 |
| 自動Git push / PR / deploy | 誤操作と外部影響を避ける。v1.0でもpushは既定禁止 |
| 大量リファクタ・dependency自動更新 | Point & Fixの限定scope外 |
| native permission dialogのintegration_test操作 | 公式integration_testの範囲外。将来Patrol検討 |
| 複数端末/複数projectの同時session | v0.1の状態と競合を単純化。将来拡張 |
| 完全自動テスト生成保証 | v0.3でもconfidenceとユーザー確認を前提 |

# 24. リスク・判断ルール

| リスク | 影響 | 判断/緩和 |
| --- | --- | --- |
| Flutter MCPの仕様変化 | 高 | Adapter contract tests、version pin、CLI/ADB fallback |
| MCP操作にDriver extensionが必要 | 高 | Setup Check、debug flag、keyboard制約をUIで説明 |
| Tauri＋Node sidecarの配布 | 高 | M1 spikeでinstaller/署名/kill/restartを先に検証 |
| AIがUI対象を誤認 | 高 | annotation＋project map、v0.2 Widget Tree、変更scope、Before/After |
| 人の同時編集と競合 | 中 | base hash、patch前検査、競合時停止 |
| ADB/Firewall/USB設定の難しさ | 中 | Setup Checkと初心者向け修復手順 |
| 操作記録のtarget不安定 | 高 | ValueKey/Semantics優先、confidence、補正UI |
| 秘密情報漏えい | 高 | denylist、redaction、manifest、local first |

## 24.1 迷ったときの判断順

| 1. | ユーザーのソースと秘密を守る。 |
| --- | --- |
| 2. | v0.1の端から端の成功率を上げる。 |
| 3. | 公式Flutter経路を優先し、製品独自の差分はUXとTestPilotへ集中する。 |
| 4. | 自動化より、説明可能で復旧できることを優先する。 |
| 5. | 将来拡張はinterfaceで残し、未使用の複雑さは実装しない。 |

# 付録A. API / Event一覧

## A.1 v0.2以降の追加API（予約）

| 版 | Endpoint | 目的 |
| --- | --- | --- |
| v0.2 | GET /sessions/{id}/logs | cursor付きログ取得 |
| v0.2 | GET /sessions/{id}/widget-tree | Widget Tree snapshot |
| v0.2 | POST /debug-requests | ログ/Widget/スクショのAI分析 |
| v0.2 | POST /change-sets/{id}/accept | 変更採用 |
| v0.2 | POST /change-sets/{id}/revert | Undo |
| v0.3 | POST /test-recordings | 記録開始 |
| v0.3 | POST /test-recordings/{id}/events | step/assertion追加 |
| v0.3 | POST /test-scenarios/{id}/generate | integration_test生成 |
| v0.3 | POST /test-runs | テスト実行 |
| v0.4 | POST /test-runs/{id}/diagnose | AI Test Doctor |
| v1.0 | POST /change-sets/{id}/commit | 確認付きGit commit |

## A.2 Event naming rules

domain.past-tenseまたはdomain.state形式。例：screenshot.ready、approval.required、job.failed。

payloadに表示文だけを入れず、state/code/progressStep等の機械可読値を持たせる。

unknown eventは無視し、protocolVersion非互換だけ接続を拒否。

sequence欠落を検出したらMobileはRESTで再同期する。

# 付録B. 参考資料と技術上の前提

本仕様書のFlutter関連前提は、作成時点の公式一次資料で確認した。実装開始時と各リリース前にversion pinと互換性を再検証する。

| 資料 | URL | 確認事項 |
| --- | --- | --- |
| Dart and Flutter MCP server | https://docs.flutter.dev/ai/mcp-server | 実行中Flutterアプリのスクショ、tap、入力、scroll、Hot Reload、およびDriver extensionの条件 |
| Flutter integration testing concepts | https://docs.flutter.dev/cookbook/testing/integration/introduction | integration_testの対象とnative platform UI非対応、Patrolとの違い |
| Check app functionality with an integration test | https://docs.flutter.dev/testing/integration-tests | 実機実行、tap、期待値確認、実行コマンド |
| Run DevTools from the command line | https://docs.flutter.dev/tools/devtools/cli | VM Service URIと実行中アプリへの接続 |
| Android Debug Bridge | https://developer.android.com/tools/adb | ADBの公式構成と端末通信 |

## B.1 実装開始前に更新する値

Flutter stable / Dart / MCP serverの検証済みversion。

Node LTS、TypeScript、Tauri、React、Flutter packagesの固定version。

Windows installer方式とcode signingの有無。

Codex providerの呼び出し方式、認証保存、利用規約、送信データ表示。

Flutter MCP tool namesとcapability probeの実レスポンスfixture。

実装開始指示 まずM0〜M1を完了し、Flutter MCP / CLI / ADBの能力を実機で記録する。その結果が本書のAdapter契約に収まることを確認してからM2以降へ進む。